采购文件

(询比采购)

（采购编号：JC2025E-SJ-024-002）

采购人：广西建筑材料科学研究设计院有限公司

2026  年  4  月  29  日

广西建筑材料科学研究设计院有限公司(以下简称“广西建材院”) 根据项目生产经营工作需要，拟对中越东兴—芒街智慧口岸北仑河一桥旅客通道项目精装修设计项目采用询比方式进行采购，特邀请贵单位参与报价，具体情况如下：

## 一、项目名称

中越东兴—芒街智慧口岸北仑河一桥旅客通道项目精装修设计

## 二、采购内容

## (一)项目及采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 项目概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中越东兴—芒街智慧口岸北仑河一桥旅客通道项目精装修设计 | 负责完成一桥口岸国门楼室内装修设计 | 规划占地面积 3369.2平方米，加建总建筑面积5216.04平方米（其中地上约5216.04 平方米，地下约0平方米）；地上2层，地下0层；建筑高度13.1米。改造总建筑面积5849.18平方米，地3层，地下1层；建筑高度14米。 建筑功能：办公、会议、值班、出境 、入境等。 |  |

（二）定价模式：固定总价模式（含6%增值税）

(三)报价方式： 固定总价含报价6%增值税，报价一经提交不得更改，超采购最高限价视为无效响应。

(四)最高限价（含6%增值税）：人民币大写玖万陆仟壹佰玖拾元整 (¥96190.00)。

(五)服务期限：自设计合同载明的计划开始设计之日起① 方案设计阶段：自具备设计条件之日起 12 天内，完成室内平面方案设计并提交甲方审核；

② 效果图设计阶段：平面方案设计经甲方审核确认后 10 天内，完成主要空间4-5张效果图方案设计并提交甲方审核；

③ 施工图设计阶段：效果图方案设计经甲方审核确认后 30 天内，完成深化施工图设计并提交甲方审核；

④ 甲方应在收到乙方各阶段设计成果之日起 5 个工作日内依据双方约定的服务内容提出合理修改意见，乙方应按甲方意见无偿修改，服务期限根据修改所需时间相应顺延；

⑤施工图设计经审查后10日历天内完成补充、修；

⑥施工配合:从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收；

⑦变更设计：以主要合同相关要求执行。

## (六)服务地点：防城港市东兴市东兴口岸一桥通道

## 三、供应商资格要求

(一) 资格要求：具有独立法人资格，提供合法有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）。

(二)潜在供应商须为广西建筑材料科学研究设计院有限公司合格供应商；

（三）业绩要求：近5年（2020年1月1日起至今）承接过至少2项相关室内精装修设计业绩（以提供合同关键页及对应的资质批准文件或成功公示截图等证明文件为准）。

(四)信誉要求：（1）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（禁止参加采购活动期间） （2）在响应文件中提交“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用报告（报告生成日期不得大于报价截止日期30日）。信用报告中供应商不得存在下列情形之一：

（1）未有被记录有“严重失信信息”的不良记录；

（2） 未有被记录有“经营（活动）异常名录”的不良记录；

(五)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一采购包响应或者未划分采购包的同一采购项目响应；

(六)本次采购不接受联合体响应。

### 四、采购方式及评审办法

询比/最低评标价法

### 五、成交原则

提供的响应文件符合采购文件第九条要求，报价不高于最高限价且报价最低者成交。

### 六、领取文件方式

供应商可通过广西建筑材料科学研究设计院有限公司官网（http://www.gxjcy.com/）下载采购文件

### 七、响应要求

( 一 )报名时间：从发出邀请函开始截至2026年5月8日15时30分(北京时间)前,供应商通过联系电话（18378229321 陈工）进行报名。

### 八、响应文件的组成

( 一 )报价文件扫描件(格式可自拟， 必须附上报价的计算过程及文件依据);

广西建筑材料科学研究设计院有限公司

2026年4月29日

| 服务类-报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |
| 采购内容名称 | 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 含税单价 | 投标最高限价 |
| 精装修设计 | 1 | 中越东兴—芒街智慧口岸北仑河一桥旅客通道项目精装修设计 |  |  |  | 96190 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标人的任何投标总价高于超过采购上控价时，作否决投标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 注意:（1）投标报价应该已经包含：包括不限于研究费、资料费、专家咨询（评审）费、成果编制费、人工费、设备费、交通费、保险费、差旅费、税费、风险费等履行合同项下义务所需的其他一切费用，也包括供应商提供技术服务可能获得的利润或产生的亏损。 （2）税率以及发票要求：投标人应提供增值税专用发票，税率6%。 （3）投标人必须附上报价的计算过程及文件依据。 |  |  |  |  |  |  |

(二)法定代表人/负责人(个体工商户为：经营者)身份证正反面扫描件；

(三)营业执照扫描件；

以上资料均需加盖单位公章。

### 九、响应文件递交截止时间和地点

### ( 一)邀请人于2026年5月8日15时30分前将报价文件提交至指定邮箱，并对报价文件进行加密处理。受邀人收到广西建筑材料科学研究设计院有限公司报价通知后，将文件密码传至指定邮箱2413887790@qq.com，完成解密操作。

(二)邮箱地址：2413887790@qq.com

(三)联系人：陈工

电  话：18378229321

逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收，采购人有权不予受理。

- 本次只允许一次有效报价。

十、开启

(一)开启时间：2026年5月8日15时30分(北京时间)；

(二)地点：广西建筑材料科学研究设计院有限公司（南宁市西乡塘区新康西路158号）516室（远程开启文件，不需要到现场）

### 十一、公示、公告

完成评定标工作后，成交人候选人公示、结果公告发布在广西建筑材料科学研究设计院有限公司官网（http://www.gxjcy.com/）。

### 十二、提出异议的渠道和方式

(一)异议的方式及受理机构

受理机构：广西建筑材料科学研究设计院有限公司

递交地址：邮箱2413887790@qq.com

联系人：陈工

联系电话：18378229321

联系地址：南宁市西乡塘区新康西路158号

(二)失信行为的处罚

异议提出人所提出的异议或投诉存在故意捏造事实、伪 造证明材料投诉他人的，将按公司相关制度予以处理。

### 十三、合同格式

中越东兴—芒街智慧口岸北仑河一桥旅客通道项目精装修设计服务合同

工 程 名 称：中越东兴—芒街智慧口岸北仑河一桥旅客通道项目精装修设计

合 同 编 号：

甲 方（发包人）：广西建筑材料科学研究设计院有限公司

乙 方（设计人）：

签 订 日 期： 2026年  月  日

签 订 地 点：广西南宁

甲方：广西建筑材料科学研究设计院有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲方委托乙方承担 中越东兴—芒街智慧口岸北仑河一桥旅客通道项目精装修设计项目的设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方建设法规、规范、标准。

1.3本工程的各项批准文件。

第二条 设计依据

2.1甲方提供给乙方的委托书和项目基本资料。

2.2国家颁布的现行室内装饰工程技术标准和规范。

2.3甲方提出的室内装饰功能需求、空间规划要求等书面资料。

2.4甲方提供的厂房原始土建相关图纸及现场实测数据。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或者不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书。

3.2有关原件文本。

3.3甲方要求及委托书。

第四条 工程名称、设计内容

4.1工程名称：中越东兴—芒街智慧口岸北仑河一桥旅客通道项目精装修设计

建设规模： 本项目设计总建筑面积为5849.18平方米 。

4.2设计及编制内容：

4.2.1设计内容：根据甲方提供的基础设计资料与国家颁布的现行技术标准和规范，完成本项目室内装饰方案设计、效果图设计、深化施工图设计，并配合后期建设施工阶段的设计服务；根据甲方相关意见修改完善项目设计方案。

第五条 合同执行计划和设计文件交付

5.1进度计划

- （1）甲方应按双方商定的内容、时间提供基础资料，在乙方配合下尽快落实设计条件。

- （2）乙方根据甲方委托的工程设计内容，在具体设计条件确认后，按双方书面共同签字确认的技术方案进行设计，并交付相应的设计文件资料。

（3）乙方收到设计必需的基础资料即视为具备设计条件，按以下节点完成设计工作：

① 方案设计阶段：自具备设计条件之日起 12 天内，完成室内平面方案设计并提交甲方审核；

② 效果图设计阶段：平面方案设计经甲方审核确认后 10 天内，完成主要空间4-5张效果图方案设计并提交甲方审核；

③ 施工图设计阶段：效果图方案设计经甲方审核确认后 30 天内，完成深化施工图设计并提交甲方审核；

④ 甲方应在收到乙方各阶段设计成果之日起 5 个工作日内依据双方约定的服务内容提出合理修改意见，乙方应按甲方意见无偿修改，服务期限根据修改所需时间相应顺延。

5.2乙方交付的设计文件：

（1）方案设计阶段：室内平面功能布置图（含功能需求、空间规划、平面家具配置）一式3份，电子版文件1份；

（2）效果图设计阶段：主要空间效果图4-5张（根据实际需求调整）一式 3 份，电子版文件1份；

（3）施工图设计阶段：深化施工蓝图（含封面、图纸目录、设计总说明及特殊工程说明书、施工说明、主要饰面材料说明、平面图系列、立面展开图、复杂部位剖面详图、标准详图、复杂造型放样图等）一式 8 份，电子版文件1份。

第六条 合同金额与支付方式

6.1双方商定，本项目合同金额为人民币：¥             元（大写：        ），其中不含税价¥       元（大写：      分 ），增值税额¥      元（大写：            ），增值税税率按国家规定。

6.2本合同金额为固定总价，固定总价包含但不限于为完成设计任务书包含的工作内容，并从开始至工程竣工验收合格的服务过程中涉及的设计费、人员工资、交通费、办公设备费、通信费、文具费、制图材料费、业务报酬费、差旅费、税金等完成合同服务的所有费用。

6.3支付方式：

# 乙方同意，甲方向其支付的进度款/结算款，以甲方实际从主合同 【中越东兴一芒街智慧口岸北仑河一桥旅客通道项目（乙方合同编号：JC2025E-SJ-024）】的发包方处收到对应款项为前提。具体支付比例与时间，跟随甲方收款进度同步执行。

# 6.4关于开具增值税专用发票的要求

# （1）每次付款前，乙方需按要求向甲方提交等额增值税专用发票(开票项目：设计费，税率按国家规定)。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票。否则甲方有权延迟付款且不构成违约。

# （2）执行过程中如国家税率政策发生变化，按照最新税率执行，减少的税费归甲方所有。

# （4）乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关类目、价款等内容与本合同相一致。

# （5）乙方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。

# （6）甲方增值税专用发票信息如下：

# 名称：广西建筑材料科学研究设计院有限公司

# 信用代码：914500004985022853

# 地址：南宁市西乡塘区新康西路158号

# 开户银行：中国农业银行南宁民族支行

# 账    号：20012301040006700

# 电话：0771-5313340

# 第七条 双方责任

# 7.1 甲方责任

# （1）甲方向乙方提供设计所需要的基础资料及相关文件资料，并对资料的真实性和可靠性负责。

# （2）甲方及时、准确向乙方提供设计所需要的生产线相关材料及数据，甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方应另行协商签订补充协议。

# （3）甲方应保守秘密，没有乙方的书面同意，甲方不得向任何第三方泄露乙方提供的技术和商务方面的任何文件和资料。

# （4）甲方应按时支付设计服务费用。

# 7.2 乙方责任

# （1）乙方将充分利用自己的技术优势，如约完成本合同范围内的各项工作。

# （2）乙方应按国家的规定、规范和标准设计，并对其质量负责。

# （3）乙方应按合同约定的工作进度完成本工程项目的设计工作。

# （4）乙方应保守秘密，没有甲方的书面同意，乙方不得向任何第三方泄露甲方提供的技术和商务方面的任何文件和资料。

# 第八条 不可抗力

# 由于地震、台风、水灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力，直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即通知对方，并应在10日之内，提供不可抗力详情及协议不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有关证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机构出具，按其对本合同的影响程度，由双方协商是否解除合同，或者部分免除履行合同责任，或延期履行合同，且双方互不承担违约责任。由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得向对方提出索赔要求。

# 第九条 合同争议解决

# 9.1因履行本合同所发生的一切争议，由甲乙双方协商解决；若协商不成，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

# 9.2上述争议解决过程发生的诉讼费用（包括但不限于案件受理费、公告费、邮寄费、执行费、律师代理费、交通费、误工费等）除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

# 第十条 责任及违约

# 10.1由于乙方原因，乙方逾期完成设计服务或逾期提交设计图纸，每超过一日，应赔偿支付合同总价的日万分之二逾期违约金(违约金最高不超过合同价款的10%)，违约金甲方有权从应付未付金额中直接扣减。

# 10.2甲方应按合同约定的金额和日期向乙方支付款项。在乙方不存在任何违约及过错的前提下，如甲方未按合同规定时间支付合同款的，每超过一日，应赔偿支付合同总价的日万分之二逾期违约金(违约金最高不超过合同价款的10%)。

# 10.3、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，并在15日前通知对方，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十一条 诚信条款

# 11.1在询比价、合同签订和履行过程中，乙方及其工作人员不得为促成合同，或在合同履行过程中为谋取利益，而向甲方的相关工作人员提供任何利益，包括但不限于提供金钱、物品、期权等有价物，无论主动或被动提供。

# 11.2本合同在询比价、签订和履行过程中，甲方工作人员如有主动向乙方索取财物等不诚信、不廉洁行为，乙方可向甲方有关部门举报，投诉电话：0771-5305899，举报邮箱：gxjcyxf@126.com。

第十二条 合同生效、终止及其他约定

# 12.1本合同经双方法定或授权代表人签字并加盖公章或合同专用章时生效，至合同履行完毕时终止。

# 12.2根据需要，双方有权在本合同范围内对项目实施细节进行补充，双方共同协商，并形成书面文件，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

# 12.3双方认可的来往电子邮件、挂号信件、会议纪要、往来函件等，均为合同的组成部分，与本合同书具有同等法律效力。

# 12.4本合同甲方指定联系人          ，联系电话         ，电子邮箱               ，微信号              ；

# 本合同乙方指定联系人为        ，联系电话       ，电子邮箱          ，微信号               ；

# 本合同已指定上述联系人并预留联系地址、电话及邮箱等，双方可采取电话、电子邮箱、邮寄等一种或多种方式联系、通知对方。本合同记载的联系信息适用于本合同履行中双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。任何一方以文字形式送达至对方本合同所载明地址及指定联系人即为有效送达。

# 12.5本合同一式伍份，甲方叁份，乙方二份，由各方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效，每份均具有同等法律效力。

# （下无正文，为合同签署页）

| 甲 方 单位名称（盖章）： 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 单位地址： 南宁市西乡塘区新康西路158号 法定代表人： 梁哲 委托代理人： 经办人： 签字时间： 年 月 日 电 话：0771-5313340 纳税人识别号：914500004985022853 开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁民族支行 帐 号：20012301040006700 | 乙 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 经办人： 签字时间: 年 月 日 电 话： 纳税人识别号： 开户银行： 帐 号： |
| --- | --- |

### 十四、其他

（一）主要商务条款要求：

1.合同价格形式：固定总价合同

2.付款方式： 乙方同意，甲方向其支付的进度款/结算款，以甲方实际从主合同 【广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程总承包(EPC)合同（合同编号：福正-20240621-03）】的发包方处收到对应款项为前提。具体支付比例与时间，跟随甲方收款进度同步执行。其中相关条款如下：

（1）预付款

设计费部分:支付工程合同设计部分的20%作为预付款。预付款支付期限:发包人在合同签订且收到合格请款材料、履约担保函(金)、预付款担保函(金)后15个工作日内。

（2）设计进度款的支付方式及比例:承包人提交施工图设计成果文件后15个工作日支付设计费的40%:承包人提交的施工图设计成果文件通过施工图审查及后15个工作日支付设计费的30%(不含前面支付比例)，剩余10%设计费(无息)待项目工程颁发交工证书后且最终结算完成后，经发包人及项目总监理工程师确认后一次结清。

(二)如响应文件报价表中的报价超过最高限价视为无效响应。

(三)排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提 出不能履行合同，采购人可确定排名第二的成交候选人为成 交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签 订合同的，采购可以确定排名第三的成交候选人为成交人，以此类推。如有需要，采购人也可以重新开展采购活动；

(四)如开启后发现不足三家报价，采购人重新发起采购。

### 十五、联系方式

(一)采购人：广西建筑材料科学研究设计院有限公司

(二)联系人及联系电话：陈工18378229321

(三)地址：南宁市西乡塘区新康西路158号

十六、监督部门

各单位或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督机构名称：广西建筑材料科学研究设计院有限公司监督渠道

监督机构联系电话：0771-5305899 （注意此联系方式不是业务咨询电话）。